采购需求书

一、项目名称

系统平台申请信息安全等级保护测评

- 项目内容及有关需求

（一）信息系统前期测评情况汇总

我司目前有三个系统做了等保测评（客服系统定级为二级（2018.12），OA办公协同系统定级为二级（2018.12），门户网站系统定级为二级（2016.8）），按照《国家信息安全等级保护管理办法》中要求：二级信息系统需要每两年评测一次。

热水表平台已经上线两年有余，尚未做过等保测评。

- 测评目标

| 序号 | 系统名称 | 子系统 | 系统安全等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客服系统 | 2个微信小程序（客服派单及工单处理工作） | 二级 |
| 2 | 门户网站系统 |  | 二级 |
| 3 | 热水表平台 | 支付宝app，微信小程序 | 二级 |

由于热水表平台涉及8万以上的用户信息，涵括充值业务，初步评价属于信息等级三级范畴，热水表平台将尝试以等保二级去公安系统申报；如若二级不通过，申报三级。

- 投标人资格条件要求

- 必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人（营业执照）；

- 本项目不接受联合体投标；

- 具有国家承认测评资质的测评机构；

- 服务内容及要求

本项目按照等级保护2.0相关标准的要求：

第一步：测评方协助采购人完成系统定级备案工作（2周内完成）；

第二步：测评方对采购人的信息系统进行测试评估、分析差距、输出差距测评报告和安全整改建议（2周内完成）；

第三步：采购人根据差距测评报告与安全整改建议实施安全整改；测评方需协助采购人按照等级保护相关标准完善安全管理制度；

第四步：测评方再次对采购人的信息系统进行测试评估、输出2.0验收测评报告，并协助用户方通过公安机关的备案与检查。（1.5个月内完成）

- 综合评分要求

以《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》为基础，信息系统通过2级评测为基准进行招标。

- 采购工期

- 2022年5月完成采购

- 采购控制价

二十三万元整（小写：230000.00元）。

此价格为等级保护测评全包价，其中含测评服务与管理制度建设和完善所需费用。